汝政办〔2021〕 号

汝州市人民政府办公室

关于印发汝州市“十四五”期间城乡中小学

布局规划的通知

各乡镇人民政府，市政府有关部门，各街道办事处，有关单位：

《汝州市“十四五”期间城乡中小学布局规划》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

　　　　　　　　　　　　 2021年11月15日

汝州市“十四五”期间城乡中小学布局规划

为贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的实施意见》《河南省教育厅关于做好“十四五”期间城乡中小学布局规划的意见》，适应学龄人口居住分布，科学配置教育资源，加强寄宿制学校建设，提高农村中小学校教育质量和办学效益，根据《河南省教育厅办公室关于编制十四五期间城乡中小学布局规划的通知》要求，结合我市教育实际，特制定本规划。

一、基本情况

截至2020年底，全市共有各级各类学校905所，在校学生278202人，教职工15893人。其中高中（含完全中学）9所，在校生25041人，教职工1771人；初中（含九年制学校）59所，在校生59238人，教职工4366人；小学（含教育集团）378所，教学点64个，在校生116792人，教职工5398人；特殊教育学校（小学）1所，在校生307人，教职工18人。

二、规划目标

按照国家和我省相关文件要求，依据区域内城乡经济社会发展和国土空间总体规划，制定市域内“十四五”期间城乡中小学布局规划，优化城乡中小学校布局，全面提高学校办学条件。到2025年，城乡中小学校布局与区域人口变化特别是学龄人口变

化相适应，学校布局合理、规模适度，全面提升办学质量和效益，为实现市域义务教育优质均衡发展打下良好基础。

三、“十三五”期间布局调整规划实施情况及现状分析

（一）总体情况

“十三五”期间，汝州市委、市政府认真贯彻落实教育优先发展战略，坚持把教育事业作为一项基础性、战略性工作来抓，全市义务教育事业呈现出良好的发展态势。市区新建迁建中小学校7所、改扩建3所，城区中小学全部消除56人以上大班额，乡镇、农村中小学全面消除66人以上超大班额，56人以上大班额显著减少，2021年全市入学新生年级实现55人以下班额，中小学“入学难”问题得到有效缓解。

（二）初中布局调整规划实施情况

1. 规划新建迁建寄宿制初中实施1所（市第五初级中学），其余11所寄宿制初中、九年制学校未予实施（朝阳路初中、大峪镇第一初级中学、寄料镇第二初级中学、临汝镇第一初级中学、陵头镇沙古堆学校、庙下镇第一初级中学、王寨乡第一初级中学、温泉镇第一初级中学、蟒川镇第二初级中学、骑岭乡第一初级中学、小屯镇实验中学）。

2. 规划“十三五”末全市保留公办初中、九年制学校47所，实际保有公办初中、九年制学校47所，撤销初中1所（汝州市技工学校附属初中），新建九年制学校1所（汝州市广成学校）。

（三）小学布局调整规划实施情况

1. 规划新建迁建小学实施5所：城区煤山街道赵庄小学（向阳小学教育集团锦绣校区）、朝阳路小学（实验小学教育集团朝阳校区）、滨河路小学（逸夫小学教育集团滨河校区）、洗耳南关小学、钟楼东关小学。

未实施16所：风穴路街道张鲁庄小学、风穴路街道吴洼小学、寄料镇寄料小学、寄料镇郭沟小学、临汝镇东营小学、陵头镇养田小学、煤山街道司东小学、汝南街道怯庄小学、王寨乡朱洼小学、温泉镇温泉小学、小屯镇东村小学、纸坊镇韩楼小学、前进路小学、蟒川镇中心小学、洗耳小学、夏店镇夏东小学。

2. 规划合并、撤销72所小学中实施撤并3所：钟楼街道郭庄小学、蟒川镇陈西小学、蟒川镇王岭小学。未予实施撤并69所。

3. 规划撤并44个教学点实施撤并3个：蟒川镇杨沟教学点、蟒川镇郝沟教学点、小屯镇河张教学点。未予实施撤并41个。

（四）存在主要问题原因分析

1. 随着教育投资融资政策的调整，原规划寄宿制学校建设进度减缓甚至停滞，中小学集中撤并不能按时推进。

2. 随着农村振兴政策的落地实施和农村社会经济的发展，人口向中心村的相对集中，部分原中小学整合规划按时实施的条件已不存在。

3. 农村留守儿童、偏远地区适龄儿童入学问题的解决，是相当数量教学点一段时期得以保留的重要原因。

四、“十四五”中小学布局规划编制原则

（一）均衡发展，育人为本。充分考虑学生的年龄特点，有利于满足就近入学，防止辍学，不断提高巩固水平；尊重教育规律，有利于营造良好育人环境，发展素质教育，促进学生德智体美劳全面发展；适应社会经济发展需要，有利于优化资源配置，提高办学效益，促进优质均衡发展。

（二）科学规划，合理布局。将城乡中小学校布局纳入经济社会发展总体规划和国土空间规划，确保学校规划建设与区域常住人口增长趋势和空间布局相适应；处理好当前与未来、重点发展与全面提升、提高教育质量和方便学生就近入学的关系，不断提高办学效益。

（三）优化资源，一体发展。统筹推进城乡义务教育一体化改革发展，高度重视城镇中小学校建设，加快消除大班额，加强乡镇寄宿制学校建设，坚持办好乡村小规模学校、乡村完全小学，积极推动普通高中形成多样化有特色的发展格局，促进教育资源配置与城镇化进程相适应。

（四）规范程序，连续一致。严格规范学校布局规划的制定、论证、公示、报批等程序，做到统一规划，分步实施，稳步推进。建立学校布局规划落实、动态调整及修编机制，确保规划有序实施。保持规划连续性、有效性，对于因故未实施但又确有实施必要的项目予以保留，延迟实施，确保“一张蓝图绘到底”。

五、具体规划

（一）合理布局农村中小学和教学点设置，坚持小规模学校有效整合、“十三五”布局规划中既定整合对象和新增20人以下小规模学校优先整合。

1. 办学类型转设9所

（1）完全高中转设普通高中1所：汝州市第一高级中学（2021年）

（2）九年制学校转设普通初中1所：汝州市广成学校（2021年）

（3）普通小学转设九年制学校1所：汝州市特殊教育学校（2025年）

（4）在校学生21—40人普通小学转设教学点6所：

2023年：小屯镇芦店小学、寄料镇车厂小学、寄料镇蛮子小学

2025年：大峪镇刘何村小学、寄料镇董沟小学、寄料镇北周庄小学

3.中小学合并6所

（1）合并初中组建初中教育集团3所：

汝州市体育中学并入市一中（2021年）

庙下镇第三初级中学并入庙下一中（2025年）

小屯镇第五初级中学并入小屯一中（2025年）

（2）合并小学组建小学教育集团3所：

洗耳河街道办事处刘庄回民小学并入南关小学（2021年）、钟楼街道办事处二里店小学并入东大小学（2021年）、小屯镇留守儿童学校并入小屯小学（2021年）

3.撤销在校学生20人以下小学30所

2021年撤销：蟒川镇柏树小学、焦村镇杜村小学、焦村镇梁窑小学、夏店呼窑小学、夏店河口小学

2025年撤销：焦村镇魏沟小学、寄料镇车沟小学、寄料镇竹元小学、寄料镇马长庄小学、寄料镇西安沟学校、寄料镇蔡沟小学、寄料镇坡根小学、寄料镇李店小学、寄料镇赵沟小学、寄料镇桑树坪学校、寄料镇黄柏小学、寄料镇石梯学校、米庙镇石槽王村小学、米庙镇潘庄村小学、米庙镇九窑村小学、焦村镇槐树小学、大峪镇刘何村小学、夏店镇呼窑小学、夏店镇河口小学、夏店镇孔寨小学、蟒川镇寺上小学、蟒川镇木厂小学、蟒川镇英张小学、蟒川镇陈西小学、蟒川镇罗圈小学

4.撤销在校学生10人以下教学点45个

2021年撤销：王寨乡胡庄小学小拉教学点、大峪镇邢窑村小学田窑教学点、大峪镇大泉村小学雷泉教学点、大峪镇刘何村小学青山后教学点、大峪镇拾岭村小学玉皇教学点、大峪镇中心小学后坡教学点、米庙镇风庙村小学枣树庙教学点、米庙镇榆庙村小学于窑教学点、陵头镇陈窑小学庙湾教学点、陵头镇大庙小学和尚庙教学点、陵头镇大庙小学饮虎沟教学点、陵头镇段村小学马爻教学点、陵头镇樊窑小学桥沟教学点、陵头镇樊窑小学杨楼沟教学点、陵头镇孟庄小学杨寨教学点、陵头镇沙古堆小学余窑教学点、临汝镇西营学校新村教学点、夏店镇路庄小学西湖教学点、夏店镇刘窑小学甄窑教学点、蟒川镇蟒川小学河西教学点、蟒川镇蟒川小学孙岭教学点、骑岭乡风穴希望小学雪窑教学点

2022年撤销：庙下镇神沟小学刘张沟教学点

2023年撤销：大峪镇邢窑村小学下焦教学点、大峪镇范庄村小学寨湾教学点、庙下镇郭庄小学杨沟教学点

2024年撤销：米庙镇金沟村小学焦岭教学点、蟒川镇任村小学何庄教学点、蟒川镇寺上小学党庄教学点、杨楼镇陈沟小学李圪垱教学点、临汝镇白土泉小学营河教学点、小屯镇鲁辛庄小学于庄教学点、庙下镇文寨小学淡庄教学点、庙下镇文寨小学汪庄教学点、温泉镇邓于小学高水泉教学点、紫云路街道东芝希望小学马窑教学点、焦村镇李楼小学秋李教学点、大峪镇赵楼村小学袁窑教学点、王寨乡柳树王小学尚寨教学点、王寨乡辛庄小学谷店教学点、蟒川镇木厂小学牛角教学点、蟒川镇齐沟小学蟒窝教学点、蟒川镇娘庙小学杨沟教学点、骑岭乡马庙小学东坡教学点

2025年撤销：寄料镇车厂小学平王宋教学点

（二）优先寄宿制学校建设，努力办好乡村学校。乡镇初中以寄宿制学校为主；小学原则上1—3年级学生不寄宿，就近走读上学，路途时间一般不超过半小时；4—6年级学生以走读为主，在住宿、生活、交通、安全等有保障的前提下可适当寄宿。

结合农村经济社会建设、人口流动和财政投入因素，规划资金36000万元优先保留“十三五”农村寄宿制学校建设重点项目新建骑岭乡第一初级中学、蟒川镇第二初级中学、迁建大峪镇第一初级中学、庙下镇第一初级中学、寄料镇第二初级中学等5所初中；兼顾“义务教育薄弱环节改善与能力提升工作建设规划”，倾斜各乡镇、街道所制定与社会经济发展相一致的寄宿制中小学校改扩建计划，投资8539.8万元新建市第一高级中学附属初级中学（由市一高分设）、改扩建市第一初级中学、市广成学校、市第二初级中学、市第三初级中学、市第七初级中学、市紫云路街道初级中学、市第五初级中学、骑岭乡初级中学、庙下镇第一初级中学、杨楼镇第二初级中学、焦村镇初级中学、米庙镇第一初级中学、小屯镇第二初级中学等14个公办寄宿制初中建设项目；引入社会资金25000万元新建民办九年制学校1所（新时代精英学校，2021年）。

规划资金44810.96万元，优先保留“十三五”农村寄宿制学校建设重点项目新建蟒川镇中心小学、汝州市前进路小学，迁建寄料镇寄料小学、煤山街道办事处司东小学、临汝镇东营小学、温泉镇温泉小学、汝南街道怯庄小学、王寨乡朱洼小学、恢复紫云路街道吴洼小学、改扩建蟒川镇半西小学、蟒川镇蟒川小学、纸坊镇东赵落中心小学、骑岭乡河坡小学、陵头镇孟庄小学、夏店镇中心小学、温泉镇连圪垱小学等16所小学建设项目；投资6186.6万元迁建风穴路街道办事处张鲁庄小学，改建市实验小学教育集团、市逸夫小学教育集团、市塔寺教育集团城垣校区，扩建市向阳小学教育集团、市城北小学教育集团、小屯镇小屯小学、纸坊镇韩楼小学、临汝镇东马庄小学、温泉镇付岭村小学等10个小学建设项目。

（三）科学规划普通高中学校布局，统筹普通高中和中等职业教育协调发展，加强普通高中建设。原则保留和适当修编《汝州市消除普通高中大班额专项规划（2019—2021年）》，“一校一案”规划民办普通高中学校发展。

1. 保留《汝州市消除普通高中大班额专项规划（2019—2021年）》中市一高、市二高、实验中学、市三高、市四高、市五高等公办高中改善基本办学条件建设项目，总投资8616.08万元。

（1）实施公办高中扩容改造，6所公办高中合计投资7342万元（含市五高初中部“义务教育薄改项目”），增加教室233个，增加学位12815个。

（2）改善公办高中基本办学条件，购置计算机、课桌凳、双层床、多媒体教学系统合计投资1274.08万元。

2. 扩建民办敬之中学（普通高中）、万基高中、汝州外国语高中新校区，新建民办汝州市朝阳高级中学、汝州市乐华高级中学2所，合计规划资金256000万元。

（四）原则保留《汝州市第二期特殊教育提升计划实施方案（2017—2020年）》中特殊教育学校建设规划。

十四五期间汝州市特殊教育学校规划新建一个3层教学楼，建设面积750平方米，投入资金150万元，新增各项教学仪器设备350万元，办公设备100万元，合计各项投入资金总额600万。实行由小学向九年制学校的转设，满足初中阶段残疾人群体初中教育的入学需求。

六、组织领导和保障措施

（一）强化组织领导。中小学布局调整是全市经济社会发展总体规划的重要组成部分，为确保高质量完成规划建设任务，市政府成立由市长任组长，常务副市长、分管副市长任副组长，教育、发改、财政、国土、住建以及规划、编制、人社等部门和各乡镇（街道）负责同志为成员的汝州市“十四五”中小学校布局规划工作领导小组，负责对此项工作的组织领导、协调指导和监督检查工作。各乡镇、街道也要成立专门机构，确保工作顺利实施。

（二）注重舆论引导。要深入细致地做好思想工作，使干部、群众、教师、学生充分认识学校布局结构调整工作的重要意义，切实消除负面影响，为推进中小学布局结构调整工作营造良好的社会环境，坚决杜绝因工作简单粗暴引发群体性事件，确保思想稳定、学校稳定、教育稳定、社会稳定。

（三）加强统筹协调。中小学布局调整工作，事关教育大局，事关民生大事，必须通力协作。教育部门要统筹中小学布局调整，搞好学校布局规划，大力推进此项工作。发展改革部门要把中小学建设作为城乡发展的重要基础设施纳入国民经济和社会发展规划；住建及城乡规划部门要根据城镇化需要，搞好城镇学校布点；国土资源部门要根据“先学校用地、后开发用地”的原则，优先保障教育用地；财政部门要多渠道筹措资金，加大对教育的投入力度，为建设项目的顺利实施提供有力保障；人事编制部门要加强中小学教职工编制管理，满足中小学教育教学工作需要；人力资源和社会保障部门要合理安排调配好中小学教职工。

（四）扩大优质资源。坚持两手抓，努力扩大优质教育资源尤其是城镇优质教育资源。一方面要抓好项目建设，通过中小学新建（迁建）改扩建工程项目的实施，加快学校基础设施建设步伐，大力改善办学条件。另一方面依托中小学布局调整，对全市义务教育资源进行有效优化重组，加大对薄弱学校和乡村学校扶持力度，全面提升教育教学质量。

（五）解决用地问题。市政府建立教育用地储备管理制度，对纳入本规划的中小学要保证按标准足额预留教育建设用地，并按照布局专项规划要求核定用地位置和界线。将规划预留的中小学建设用地限期纳入教育用地管理范围，储备的教育用地以划拨的方式确保中小学建设需求，特别是纳入本规划新建的城镇初中、小学，要做到规划到位、位置不动、面积不减。经规划确定的中小学建设用地，任何单位和个人不得侵占或擅自改作他用，不得建设与教育无关的永久性建筑物或其他设施。

（六）保障进城务工人员子女就学。将随迁子女接受义务教育纳入城市公共教育体系，以输入地政府为主、以公办中小学为主，保障随迁子女义务教育入学机会公平。接收随迁子女的学校要给予充分关爱，加强融合教育，提升综合素质。随迁子女接受义务教育、升入高中学校，与当地学生同等享有参加中考政策。

附件：1. 汝州市“十四五”期间中小学布局规划领导小组

　　　　成员名单

2. 汝州市“十四五”期间城乡中小学布局调整情况

　　　　统计表（公办）

　　　3. 汝州市“十四五”期间城乡中小学布局调整情况

　　　　统计表（民办）

　　　4. 汝州市 2020 年城乡中小学基本情况登记表

　　　5. 汝州市“十四五”期间城乡中小学布局规划调整

　　　　情况登记表

6. 汝州市 2025 年城乡中小学基本情况登记表

附件1

汝州市“十四五”期间中小学布局规划

领导小组成员名单

组 长：韩春晓（市委副书记、市长）

副组长：刘国朝（市委常委、常务副市长）

陈晓明（副市长）

成 员：鲁建伟（市编办主任）

刘文旺（市政府办公室副主任）

樊顺昌（市发展改革委主任）

李建锋（市教体局<教育>局长）

张胜伟（市人力资源和社会保障局局长）

黄留国（市财政局局长）

裴学文（市住房和城乡建设局局长）

杨景山（市自然资源和规划局局长）

靳海川（市政府教育督导室主任）

史小凤（市教育体育局主任科员）

　　　　各乡镇、街道行政正职

领导小组下设办公室，办公室设在市教体局<教育>，史小凤同志兼任办公室主任。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **汝州市“十四五”期间城乡中小学布局规划调整情况登记表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：汝州市教育体育局 负责人：史小凤 填报人：段育鹏 联系电话：13507629527 | | | | | | | | | | | | | | |
| 学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 办学性质 | 学校所在地 | 城乡 类型 | 规划 类别 | 规划投入资金总额（万元） | 规划校舍投入（万元） | 规划新增占地面积（平方米） | 规划新增校舍建设面积（平 方米） | 规划新增仪器设备值（万元） | 基建项目 开工时间 | 基建项目 竣工时间 | 备注 |
| 3441002814 | 汝州市第一高级中学 | 完中 | 公办 | 骑岭乡 | 乡村 | 转设 | 2358.05 | 1500 |  | 7000 | 858.05 | 2025 | 2025 | 2021年普通高中 |
| 3441002815 | 汝州市第二高级中学 | 高中 | 公办 | 风穴路街道 | 城区 | 改扩建 | 1267.6 | 1250 |  | 5000 | 17.6 | 2025 | 2025 |  |
| 3441000162 | 汝州市实验中学 | 高中 | 公办 | 风穴路街道 | 城区 | 改扩建 | 1655.71 | 1500 |  | 5200 | 155.71 | 2025 | 2025 |  |
| 3441002816 | 汝州市第三高级中学 | 高中 | 公办 | 洗耳河街道 | 城区 | 改扩建 | 825.26 | 760 | 14674 |  | 65.26 | 2025 | 2025 | 增加运动场地 |
| 3441002624 | 汝州市第四高级中学 | 高中 | 公办 | 庙下镇 | 镇区 | 改扩建 | 967.37 | 834.4 |  | 4172 | 132.97 | 2025 | 2025 |  |
| 3441002623 | 汝州市第五高级中学 | 完中 | 公办 | 纸坊镇 | 镇区 | 改扩建 | 1542.09 | 1497.6 | 31127 | 7488 | 44.49 | 2025 | 2025 | 含初中段薄改项目 |
| 3441000392 | 汝州市敬之中学 | 高中 | 民办 | 骑岭乡 | 乡村 | 改扩建 | 22000 | 15000 | 74781 | 52346 | 2000 | 2023 | 2024 |  |
| 3441000403 | 汝州外国语高级中学 | 高中 | 民办 | 紫云路街道 | 乡村 | 改扩建 | 80000 | 60000 | 200000 | 190000 | 8000 | 2021 | 2022 | 分校 |
| 3441000386 | 汝州市万基高级中学 | 高中 | 民办 | 蟒川镇 | 乡村 | 改扩建 | 24000 | 20000 |  | 51126 | 100 | 2021 | 2025 | 二期、三期建设 |
|  | 汝州市朝阳高级中学 | 高中 | 民办 | 紫云路街道 | 城区 | 新建 | 30000 | 25000 | 66667 | 120000 | 3000 | 2023 | 2025 |  |
|  | 汝州市乐华高级中学 | 高中 | 民办 | 温泉镇 | 镇区 | 新建 | 100000 | 60000 | 240120 | 220000 | 20000 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汝州市骑岭乡第一初级中学 | 初中 | 公办 | 骑岭乡 | 乡村 | 新建 | 7200 | 5464.9 | 65659 | 24585 | 685 | 2023 | 2024 | 两类学校 |
|  | 汝州市蟒川镇第二初级中学 | 初中 | 公办 | 蟒川镇 | 镇区 | 新建 | 7200 | 5729.7 | 40506 | 28549 | 685 | 2023 | 2024 | 两类学校 |
| 3141033404 | 汝州市大峪镇第一初级中学 | 初中 | 公办 | 大峪镇 | 乡村 | 迁建 | 7200 | 5019.8 | 30922 | 24371 | 685 | 2023 | 2024 | 两类学校 |
| 3141033412 | 汝州市庙下镇第一初级中学 | 初中 | 公办 | 庙下镇 | 镇区 | 迁建 | 7200 | 5576.4 | 44775 | 25898 | 688 | 2024 | 2025 | 两类学校 |
| 3141033368 | 汝州市寄料镇第二初级中学 | 初中 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 迁建 | 7200 | 5455.5 | 41414 | 24549 | 310 | 2022 | 2023 | 两类学校 |
| 3141001339 | 汝州市新时代精英学校 | 九年制学校 | 民办 | 钟楼街道 | 城区 | 新建 | 25000 | 12000 | 67533.67 | 36636 | 3000 | 2021 | 2021 | 二期建设 |
| 3141001381 | 汝州市第一高级中学附属初级中学 | 初中 | 公办 | 骑岭乡 | 乡村 | 新建 | 3316 | 3316 |  | 5989 |  | 2022 | 2022 | 由市一高分设 能力提升 |
| 3141033354 | 汝州市第一初级中学 | 初中 | 公办 | 风穴路街道 | 城区 | 改扩建 | 30 | 30 |  |  |  | 2021 | 2021 | 能力提升 |
| 3141033362 | 汝州市广成学校 | 九年制学校 | 公办 | 洗耳河街道 | 城区 | 转设 | 311 | 311 |  | 1300 |  | 2021 | 2021 | 能力提升 2021年普通初中 |
| 3141033364 | 汝州市第二初级中学 | 初中 | 公办 | 洗耳河街道 | 城区 | 改扩建 | 740 | 740 |  | 3589 |  | 2021 | 2021 | 能力提升 |
| 3141033361 | 汝州市第三初级中学 | 初中 | 公办 | 煤山街道 | 城区 | 改扩建 | 180 | 180 |  |  |  | 2024 | 2024 | 能力提升 |
| 3141033363 | 汝州市第七初级中学 | 初中 | 公办 | 煤山街道 | 城区 | 改扩建 | 293.2 | 293.2 |  |  |  | 2021 | 2025 | 能力提升 |
| 3141033401 | 汝州市紫云路街道初级中学 | 初中 | 公办 | 紫云路街道 | 乡村 | 改扩建 | 13 | 13 |  |  |  | 2021 | 2021 | 能力提升 |
| 3141033357 | 汝州市第五初级中学 | 初中 | 公办 | 钟楼街道 | 城区 | 改扩建 | 560 | 560 |  | 2800 |  | 2023 | 2023 | 能力提升 |
| 3141029276 | 汝州市骑岭乡初级中学 | 初中 | 公办 | 骑岭乡 | 乡村 | 改扩建 | 331.2 | 331.2 |  | 1380 |  | 2022 | 2022 | 能力提升 |
| 3141033412 | 汝州市庙下镇第一初级中学 | 初中 | 公办 | 庙下镇 | 镇区 | 改扩建 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 2021 | 2021 | 能力提升 |
| 3141033417 | 汝州市杨楼镇第二初级中学 | 初中 | 公办 | 杨楼镇 | 乡村 | 改扩建 | 310.6 | 310.6 |  | 1200 |  | 2021 | 2025 | 能力提升 |
| 3141033402 | 汝州市焦村镇初级中学 | 初中 | 公办 | 焦村镇 | 镇区 | 改扩建 | 1000 | 950 |  | 7000 | 50 | 2023 | 2025 | 新建宿舍楼 |
| 3141033399 | 汝州市米庙镇第一初级中学 | 初中 | 公办 | 米庙镇 | 乡村 | 改扩建 | 426 | 330 |  | 1512 | 96 | 2022 | 2023 | 门口二层小楼拆除重建 |
| 3141033380 | 汝州市小屯镇第二初级中学 | 初中 | 公办 | 小屯镇 | 乡村 | 改扩建 | 1020 | 930 |  | 3100 | 90 | 2023 | 2024 | 西边瓦房拆除重建宿舍楼 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汝州市蟒川镇中心小学 | 小学 | 公办 | 蟒川镇 | 镇区 | 新建 | 6000 | 4624.8 | 33736 | 24932 | 646 | 2022 | 2023 | 两类学校 |
|  | 汝州市前进路小学 | 小学 | 公办 | 钟楼街道 | 城区 | 新建 | 3000 | 2478.6 | 27540 | 13770 | 250 | 2024 | 2025 | 十三五规划 |
| 2141035924 | 汝州市寄料镇寄料小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 镇区 | 迁建 | 6000 | 4949.8 | 40013 | 23485 | 636 | 2024 | 2025 | 两类学校 |
| 2141035907 | 汝州市煤山街道办事处司东小学 | 小学 | 公办 | 煤山街道 | 乡村 | 迁建 | 6000 | 3890.2 | 35141 | 17441 | 636 | 2023 | 2025 | 两类学校 |
| 2141035978 | 汝州市临汝镇东营小学 | 小学 | 公办 | 临汝镇 | 镇区 | 迁建 | 6000 | 4142.3 | 31949 | 21411 | 386 | 2022 | 2023 | 两类学校 |
| 2141036060 | 汝州市温泉镇温泉小学 | 小学 | 公办 | 温泉镇 | 镇区 | 迁建 | 5000 | 4000 | 38019 | 20250 | 1000 | 2024 | 2025 | 两类学校 |
| 2141035893 | 汝州市汝南街道怯庄小学 | 小学 | 公办 | 汝南街道 | 乡村 | 迁建 | 6600 | 4245.9 | 34746 | 23178 | 711 | 2024 | 2025 | 两类学校 |
| 2141036276 | 汝州市王寨乡朱洼小学 | 小学 | 公办 | 王寨乡 | 乡村 | 迁建 | 1000 | 800 | 10005 | 3600 | 100 | 2022 | 2023 |  |
| 2141035877 | 汝州市紫云路街道吴洼小学 | 小学 | 公办 | 紫云路街道 | 城区 | 恢复 | 3000 | 2478.6 | 27540 | 13770 | 250 | 2022 | 2022 |  |
| 2141036302 | 汝州市蟒川镇 半西小学 | 小学 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 改扩建 | 514 | 500 |  | 2500 | 14 | 2023 | 2024 | 两类学校 |
| 2141036284 | 汝州市蟒川镇 蟒川小学 | 小学 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 改扩建 | 809 | 800 | 1332 | 4000 | 9 | 2023 | 2024 | 两类学校 |
| 2141036117 | 汝州市纸坊镇 东赵落中心小学 | 小学 | 公办 | 纸坊镇 | 乡村 | 改扩建 | 236.96 | 200 |  | 1000 | 36.96 | 2023 | 2024 | 两类学校 |
| 2141036337 | 汝州市骑岭乡 河坡小学 | 小学 | 公办 | 骑岭乡 | 乡村 | 改扩建 | 519 | 500 |  | 2500 | 19 | 2023 | 2024 | 两类学校 |
| 2141036193 | 汝州市陵头镇 孟庄小学 | 小学 | 公办 | 陵头镇 | 乡村 | 改扩建 | 155 | 150 |  | 750 | 5 | 2024 | 2025 | 两类学校 |
| 2141037241 | 汝州市夏店镇 中心小学 | 小学 | 公办 | 夏店镇 | 乡村 | 改扩建 | 663 | 590 | 10005 | 2950 | 73 | 2024 | 2025 | 两类学校 |
| 2141036084 | 汝州市温泉镇 连圪垱小学 | 小学 | 公办 | 温泉镇 | 乡村 | 改扩建 | 314 | 264 |  | 1320 | 50 | 2024 | 2025 | 两类学校 |
| 2141035876 | 汝州市风穴路街道办事处张鲁庄小学 | 小学 | 公办 | 风穴路街道 | 城区 | 迁建 | 2902.2 | 2902.2 | 27540 | 8905 |  | 2024 | 2025 | 能力提升 |
| 2141035910 | 汝州市实验小学教育集团 | 小学 | 公办 | 煤山街道 | 城区 | 改扩建 | 194.4 | 194.4 |  |  |  | 2021 | 2023 | 能力提升 |
| 2141035911 | 汝州市逸夫小学教育集团 | 小学 | 公办 | 煤山街道 | 城区 | 改扩建 | 122 | 122 |  |  |  | 2023 | 2023 | 能力提升 |
| 2141023253 | 汝州市向阳小学 | 小学 | 公办 | 煤山街道 | 城区 | 改扩建 | 325 | 325 |  | 1260 |  | 2022 | 2022 | 能力提升 |
| 2141035873 | 汝州市塔寺教育集团城垣校区 | 小学 | 公办 | 风穴路街道 | 城区 | 改扩建 | 150 | 150 |  |  |  | 2022 | 2022 | 能力提升 |
| 2141035874 | 汝州市城北小学教育集团 | 小学 | 公办 | 风穴路街道 | 城区 | 改扩建 | 985 | 985 |  | 4500 |  | 2023 | 2023 | 能力提升 |
| 2141036011 | 汝州市小屯镇小屯小学 | 小学 | 公办 | 小屯镇 | 镇区 | 改扩建 | 480 | 480 |  | 2000 |  | 2021 | 2023 | 能力提升 |
| 2141036101 | 汝州市纸坊镇韩楼小学 | 小学 | 公办 | 纸坊镇 | 镇区 | 改扩建 | 397 | 397 |  | 1875 |  | 2021 | 2022 | 能力提升 |
| 2141035976 | 汝州市临汝镇东马庄小学 | 小学 | 公办 | 临汝镇 | 乡村 | 改扩建 | 231 | 231 |  | 1050 |  | 2025 | 2025 | 能力提升 |
| 2141036061 | 汝州市温泉镇付岭村小学 | 小学 | 公办 | 温泉镇 | 镇区 | 改扩建 | 400 | 400 |  | 2000 |  | 2025 | 2025 | 能力提升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5141004661 | 汝州市特殊教育学校 | 小学 | 公办 | 洗耳河街道 | 城区 | 转设 | 600 | 150 | 4368 | 750 | 350 | 2023 | 2025 | 扩建 转设九年制转设 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3141033355 | 汝州市体育中学 | 初中 | 公办 | 风穴路街道 | 城区 | 合并 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 并入市一中 |
| 3141033414 | 汝州市庙下镇第三初级中学 | 初中 | 公办 | 庙下镇 | 乡村 | 合并 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 并入庙下一中 |
| 3141033383 | 汝州市小屯镇第五初级中学 | 初中 | 公办 | 小屯镇 | 乡村 | 合并 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 并入小屯一中 |
| 2141036355 | 汝州市洗耳河街道办事处刘庄回民小学 | 小学 | 公办 | 洗耳河街道 | 城区 | 合并 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 并入南关小学 |
| 2141035887 | 汝州市钟楼街道办事处二里店小学 | 小学 | 公办 | 钟楼街道 | 城区 | 合并 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 并入东大小学 |
| 2141023392 | 汝州市小屯镇留守儿童学校 | 小学 | 公办 | 小屯镇 | 镇区 | 合并 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 并入小屯小学 |
| 2141036182 | 汝州市大峪镇刘何村小学 | 小学 | 公办 | 大峪镇 | 乡村 | 转设 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 小学教学点 |
| 2141035939 | 汝州市寄料镇董沟小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 转设 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 小学教学点 |
| 2141035945 | 汝州市寄料镇北周庄小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 转设 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 小学教学点 |
| 2141035954 | 汝州市寄料镇车厂小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 转设 |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 小学教学点 |
| 2141035955 | 汝州市寄料镇蛮子小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 转设 |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 小学教学点 |
| 2141036037 | 汝州市小屯镇芦店小学 | 小学 | 公办 | 小屯镇 | 乡村 | 转设 |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 小学教学点 |
| 2141036404 | 汝州市王寨乡胡庄小学小拉教学点 | 教学点 | 公办 | 王寨乡 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036296 | 汝州市蟒川镇柏树小学 | 小学 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036162 | 汝州市焦村镇杜村小学 | 小学 | 公办 | 焦村镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036168 | 汝州市焦村镇梁窑小学 | 小学 | 公办 | 焦村镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036173 | 汝州市焦村镇魏沟小学 | 小学 | 公办 | 焦村镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036375 | 汝州市大峪镇邢窑村小学下焦教学点 | 教学点 | 公办 | 大峪镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |
| 2141036376 | 汝州市大峪镇邢窑村小学田窑教学点 | 教学点 | 公办 | 大峪镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036377 | 汝州市大峪镇大泉村小学雷泉教学点 | 教学点 | 公办 | 大峪镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036378 | 汝州市大峪镇刘何村小学青山后教学点 | 教学点 | 公办 | 大峪镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036379 | 汝州市大峪镇拾岭村小学玉皇教学点 | 教学点 | 公办 | 大峪镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036380 | 汝州市大峪镇中心小学后坡教学点 | 教学点 | 公办 | 大峪镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141008037 | 汝州市大峪镇范庄村小学寨湾教学点 | 教学点 | 公办 | 大峪镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |
| 2141036369 | 汝州市米庙镇金沟村小学焦岭教学点 | 教学点 | 公办 | 米庙镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141036371 | 汝州市米庙镇风庙村小学枣树庙教学点 | 教学点 | 公办 | 米庙镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036372 | 汝州市米庙镇榆庙村小学于窑教学点 | 教学点 | 公办 | 米庙镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141016274 | 汝州市陵头镇陈窑小学庙湾教学点 | 教学点 | 公办 | 陵头镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141018209 | 汝州市陵头镇大庙小学和尚庙教学点 | 教学点 | 公办 | 陵头镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141016364 | 汝州市陵头镇大庙小学饮虎沟教学点 | 教学点 | 公办 | 陵头镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141017099 | 汝州市陵头镇段村小学马爻教学点 | 教学点 | 公办 | 陵头镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141022327 | 汝州市陵头镇樊窑小学桥沟教学点 | 教学点 | 公办 | 陵头镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141016175 | 汝州市陵头镇樊窑小学杨楼沟教学点 | 教学点 | 公办 | 陵头镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141019749 | 汝州市陵头镇孟庄小学杨寨教学点 | 教学点 | 公办 | 陵头镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141019783 | 汝州市陵头镇沙古堆小学余窑教学点 | 教学点 | 公办 | 陵头镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036399 | 汝州市庙下镇神沟小学刘张沟教学点 | 教学点 | 公办 | 庙下镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 |
| 2141036395 | 汝州市庙下镇郭庄小学杨沟教学点 | 教学点 | 公办 | 庙下镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |
| 2141009104 | 汝州市寄料镇车厂小学平王宋教学点 | 教学点 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141024613 | 汝州市临汝镇西营学校新村教学点 | 教学点 | 公办 | 临汝镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036387 | 汝州市夏店镇路庄小学西湖教学点 | 教学点 | 公办 | 夏店镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141021849 | 汝州市夏店镇刘窑小学甄窑教学点 | 教学点 | 公办 | 夏店镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036417 | 汝州市蟒川镇蟒川小学河西教学点 | 教学点 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036418 | 汝州市蟒川镇蟒川小学孙岭教学点 | 教学点 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141036421 | 汝州市骑岭乡风穴希望小学雪窑教学点 | 教学点 | 公办 | 骑岭乡 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |
| 2141035956 | 汝州市寄料镇车沟小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141000502 | 汝州市蟒川镇任村小学何庄教学点 | 教学点 | 公办 | 蟒川镇 | 镇区 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141009092 | 汝州市蟒川镇寺上小学党庄教学点 | 教学点 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141018777 | 汝州市杨楼镇陈沟小学李圪垱教学点 | 教学点 | 公办 | 杨楼镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141019157 | 汝州市临汝镇白土泉小学营河教学点 | 教学点 | 公办 | 临汝镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141022920 | 汝州市小屯镇鲁辛庄小学于庄教学点 | 教学点 | 公办 | 小屯镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141023182 | 汝州市庙下镇文寨小学淡庄教学点 | 教学点 | 公办 | 庙下镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141024082 | 汝州市庙下镇文寨小学汪庄教学点 | 教学点 | 公办 | 庙下镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141036367 | 汝州市温泉镇邓于小学高水泉教学点 | 教学点 | 公办 | 温泉镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141036370 | 汝州市紫云路街道东芝希望小学马窑教学点 | 教学点 | 公办 | 紫云路街道 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141036373 | 汝州市焦村镇李楼小学秋李教学点 | 教学点 | 公办 | 焦村镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141036374 | 汝州市大峪镇赵楼村小学袁窑教学点 | 教学点 | 公办 | 大峪镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141036407 | 汝州市王寨乡柳树王小学尚寨教学点 | 教学点 | 公办 | 王寨乡 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141036413 | 汝州市王寨乡辛庄小学谷店教学点 | 教学点 | 公办 | 王寨乡 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141036415 | 汝州市蟒川镇木厂小学牛角教学点 | 教学点 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141036419 | 汝州市蟒川镇齐沟小学蟒窝教学点 | 教学点 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141036420 | 汝州市蟒川镇娘庙小学杨沟教学点 | 教学点 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141036422 | 汝州市骑岭乡马庙小学东坡教学点 | 教学点 | 公办 | 骑岭乡 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |
| 2141035928 | 汝州市寄料镇竹元小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141035930 | 汝州市寄料镇马长庄小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141035931 | 汝州市寄料镇西安沟学校 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141035935 | 汝州市寄料镇蔡沟小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141035936 | 汝州市寄料镇坡根小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141035937 | 汝州市寄料镇李店小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141035938 | 汝州市寄料镇赵沟小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141035940 | 汝州市寄料镇桑树坪学校 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141035941 | 汝州市寄料镇黄柏小学 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141035953 | 汝州市寄料镇石梯学校 | 小学 | 公办 | 寄料镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036141 | 汝州市米庙镇石槽王村小学 | 小学 | 公办 | 米庙镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036153 | 汝州市米庙镇潘庄村小学 | 小学 | 公办 | 米庙镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036154 | 汝州市米庙镇九窑村小学 | 小学 | 公办 | 米庙镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036172 | 汝州市焦村镇槐树小学 | 小学 | 公办 | 焦村镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036182 | 汝州市大峪镇刘何村小学 | 小学 | 公办 | 大峪镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036208 | 汝州市夏店镇呼窑小学 | 小学 | 公办 | 夏店镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036210 | 汝州市夏店镇河口小学 | 小学 | 公办 | 夏店镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036213 | 汝州市夏店镇孔寨小学 | 小学 | 公办 | 夏店镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036282 | 汝州市蟒川镇寺上小学 | 小学 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036283 | 汝州市蟒川镇木厂小学 | 小学 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036299 | 汝州市蟒川镇英张小学 | 小学 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036307 | 汝州市蟒川镇陈西小学 | 小学 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 2141036316 | 汝州市蟒川镇罗圈小学 | 小学 | 公办 | 蟒川镇 | 乡村 | 撤销 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 注： 指“十四五” 期间涉及到城乡中小学校布局调整的学校 ，规划类别包括： 新建、迁建、合并、恢复、撤销、转设。 | | | | | | | | | | | | | | |

主办：市教体局委 督办：市政府办公室六科

抄送：市委、人大、政协办公室，市人武部，市法院、检察院。

汝州市人民政府办公室 2021年11月15日印发